

Перевод

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36**

от 16 июля 2021 года

**По Отчету аудита соответствия внедрения Проекта по строительству жилья**

**для социально уязвимых слоев населения**

Счетная палата в присутствии г-на Геннадия Юрко, государственного секретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; г-на Виталия Лупашко, председателя района Бричень; г-на Штефана Боля, председателя района Кэлэраш; г-на Сергея Фынтына, председателя района Фэлешть; г-на Василия Мэркуцэ, председателя района Ниспорень; г-на Григория Коркодела, председателя района Сынджерей; г-на Вячеслава Руснака, председателя района Сорока; г-жи Юноны Лунгул, директора Подразделения по внедрению Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения II, а также других ответственных лиц, в рамках видео заседания в связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Молдова[[1]](#footnote-1), руководствуясь ст.3 (1), ст.5 (1) a) и ст.31 (1) a) Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова[[2]](#footnote-2), рассмотрела Отчет аудита соответствия внедрения Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения.

Миссия внешнего публичного аудита была проведена согласно Программе аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год[[3]](#footnote-3) с целью получения разумного подтверждения о соответствии внедрения Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения. Аудит был запланирован и проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемыми Счетной палатой (ISSAI 100, ISSAI 400 и ISSAI 4000)[[4]](#footnote-4).

Рассмотрев Отчет аудита, а также объяснения ответственных лиц, присутствующих на видео заседании, Счетная палата

**УСТАНОВИЛА:**

Цель Проекта обеспечить доступ к социальному жилью уязвимых семей с низким доходом по всей территории Республики Молдова была реализована частично. Организация, реализация и осуществление мониторинга внедрения Проекта производились в некоторых случаях с несоблюдением законодательных положений, что повлияло на его цели, общественные интересы, а также на надлежащий бухгалтерский учет публичного имущества.

Двусмысленность нормативной базы, а также отсутствие ряда механизмов по проверке информации, представленной при внесении заявлений заявителями, обусловили распределение социального жилья некоторым бенефициарам, которые не соответствуют критериям, установленным законодательной базой.

Вместе с тем, при распределении социального жилья, МПО II уровня, которые участвовали в рамках Проекта, не соблюдали в некоторых случаях законодательные положения, в итоге способствуя получению социального жилья лицами, не имеющими на это право, которые имеют доходы от оплаты труда сверх лимита, установленного законодательной базой, а также владеющими объектами недвижимого имущества.

Также, ответственные лица районных советов не обеспечили надлежащую регистрацию в бухгалтерском учете полученного в собственность социального жилья, что влияет на целостность публичного имущества.

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.14 (2), ст.15 d) и ст.37 (2) Закона №260 от 07.12.2017, Счетная палата

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1**. Утвердить Отчет аудита соответствия внедрения Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения, приложенный к настоящему Постановлению.

**2.** Настоящее Постановление и Отчет аудита направить:

**2.1.** **Правительству Республики Молдова** для информирования и принятия мер с целью осуществления мониторинга обеспечения внедрения рекомендаций аудита;

**2.2. Президенту Республики Молдова** для информирования;

**2.3.** **Парламенту Республики Молдова** для информирования и рассмотрения, при необходимости, в рамках Парламентской комиссии по контролю публичных финансов;

**2.4.** **Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды** для информирования ивнедрения рекомендаций из Отчета аудита в части корректировки нормативной базы, связанной с порядком и условиями осуществления Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения;

**2.5. Подразделению по внедрению Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения II** для информирования ивнедрения рекомендаций из Отчета аудита;

**2.6. Районным советам и председателям районов Бричень, Кэлэраш, Фэлешть, Ниспорень, Сынджерей и Сорока** для информирования и рассмотрения на заседаниях районных советов результатов аудита, устранения установленных недостатков и внедрения рекомендаций из Отчета аудита;

**2.7. Агентству по техническому надзору** для проведения контроля над объемами выполненных работ на 11 объектах в рамках Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения II, которые раньше не подвергались проверке;

**2.8. Генеральной прокуратуре** для рассмотрения по собственной инициативе, согласно полномочиям, относительно констатаций, изложенных в п.4.2. из Отчета аудита;

**2.9.** **Районным советам и председателям районов Кахул, Кантемир,Чимишлия, Глодень, Хынчешть, Яловень, Леова и Резина** для информирования и добровольного соблюдения рекомендаций из Отчета аудита.

**3.** Настоящее Постановление вступает в силу с даты публикации в Официальном мониторе Республики Молдова и может быть оспорено предварительным заявлением в эмитирующем органе в течение 30 дней с даты публикации. В спорном административном порядке, Постановление может быть обжаловано в Суде Кишинэу, расположенном в секторе Рышкань (МД-2068, мун. Кишинэу, ул. Киевская №3) в течение 30 дней с даты сообщения ответа относительно предварительного заявления или с даты истечения срока, предусмотренного для его решения.

**4.** О предпринятых действиях по выполнению подпунктов 2.4. - 2.7 из настоящего Постановления информировать ежеквартально Счетную палату в течение 6 месяцев с даты вступления в действие Постановления.

**5**. Постановление и Отчет аудита соответствия внедрения Проекта по строительству жилья для социально уязвимых слоев населения размещаются на официальном сайте Счетной палаты (<http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95>).

**Мариан ЛУПУ,**

**Председатель**

1. Постановление Счетной палаты №10 от 16.03.2020 „Об организации режима деятельности Счетной палаты”; Постановления Национальной комиссии по общественному здоровью №10 от 15.05.2020 и №15 от 12.06.2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017 (далее – Закон №260 от 07.12.2017). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Счетной палаты №62 от 10.12.2020 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 год” (с последующими изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональной документации INTOSAI”. [↑](#footnote-ref-4)